|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ ҠАЛТАСЫ РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **КӘЛТӘЙ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ**  452857, Кәлтәй ауылы, Колхоз урамы, 13  Тел. 4-63-24, факс 4-63-74 |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЕЛЬТЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН**  **РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**  452857,д.Большой Кельтей, ул.Колхозная,д.13  Тел. 4-63-24, факс 4-63-74  e-mail: keltey2@mail.ru |

**РЕШЕНИЕ**

от “03” марта 2015 года №\_\_\_\_

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2015 года**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению паводка и

пропуска ледохода (Приложение № 2).

1. Рекомендовать депутату избирательного округа № 10- Загриеву К.М. , создать комиссию и укомплектовать бригаду на месте для круглосуточного дежурства и оказания первой помощи в период паводка по д.Чумара.

4 .Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения Кельтеевский сельсовет, где создается или же ожидается угроза затопления, разработать план мероприятия по пропуску весеннего паводка для оказания помощи в защиту населения, скота и по обеспечению сохранности имущества от уничтожения и порчи паводковыми водами, обеспечить при необходимости транспортом.

1. Рекомендовать директорам школ, заведующим детсадов провести разъяснительную работу среди учащихся и детей дошкольного возраста о правилах поведения возле водоемов во время паводка и в летнее время, а также провести разъяснительную работу среди родителей с привлечением родительского комитета.
2. С целью предотвращения загрязнения окружающей среды поручить ООО «Коммунальник» провести ряд мероприятий в очистных сооружениях, на свалках по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
3. Директору ООО «Коммунальник» Бородину Ю.Т. принять меры по обеспечению населения бесперебойной и качественной питьевой водой с осуществлением обеззараживания.

В населенных пунктах, где не осуществляется подача воды централизованно водопроводной сетью, фельдшерам рекомендовать исследовать общественные колодцы и источники водопотребления населения на предмет санитарного состояния водоисточников и предоставить информацию в случае выявления нарущений.

1. Опубликовать настоящее решение на доске объявлений в здании Администрации сельского поселения Кельтеевский сельсовет по адресу: д.Большой Кельтей ул.Колхозная д.13.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Кельтеевский сельсовет

муниципального района

Калтасинский район

Республики Башкортостан Б.Р.Рашитов

Приложение №1

к решению Совета

сельского поселения

Кельтеевский сельсовет

от «03» марта 2015 г.

№\_\_\_

**П Л А Н**

**мероприятий по проведению паводка и пропуску ледохода**

**СП Кельтеевский сельсовет в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  исполнения | Ответственные за  выполнение |
| 1. | Определить населенные пункты, объекты (фермы, склады, дома индивидуальные), которые могут быть затоплены. | до 25.03.2015г. | Глава сельского поселения Кельтеевский сельсовет Рашитов Б.Р.,Загриев К.М.,Меньшатов Г.Я., комиссия, руководители организаций. |
| 2. | Проверить состояние плотин, мостов и других сооружений на местах возможного затопления для принятия необходимых мер и произвести комиссионное обследование водосточных труб на плотинах. | до 25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, депутаты, руководители организаций, комиссия: Меньшатов Г.Я., Батыршина У.Е., Валикаева Л.Н. |
| 3. | Организовать разъяснительную работу по возможной эксплуатации с жителями населенных пунктов, которые могут подвергнуться воздействию паводка | до  25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет,  руководители организаций,  комиссия. |
| 4. | Определить наличие и количество плавательных средств с назначением ответственных лиц. | до  25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, Загриев К.М.-депутат избирательного округа  № 10, Камалова Л.А.-заведующий СК. |
| 5. | Обеспечить систематическую информацию о работе комиссии, докладывать о состоянии мер по безопасности в администрации СП  Кельтеевский сельсовет (Батыршиной У.Е.),тел.4-63-74; 4-63-24, а также руководству администрации района с 9 часов до 10 часов  (особенно по д.Чумара) | в период  паводка  ежедневно | Председатель комиссии, ответственные: руководители учреждений, организаций, депутат д.Чумара- Загриев К.М., Камалова Л.А.-заведующий СК, Салимова С.Н.-заведующий ФАП,  жители д.Чумара – Саляхов А.Ф, Байдавлетов А.Б., члены комиссии. |
| 6. | Создать бригаду оказания первой помощи в случае затопления д.Чумара из числа мужского пола и заведующей ФАП. | до 25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, депутат избирательного округа № 10 д.Чумара  Загриев К.М., заведующий ФАП, комиссия. |
| 7. | Обеспечение запасов предметов первой необходимости, продуктов питания, питьевой воды, лекарственных препаратов, средств оповещения связи, средств пожарной безопасности | до 25.03.2015г. | Администрация СП, Заведующие ФАП. |
| 8. | Усилить подворный обход больных, состоящих на диспансерном учете, инвалидов и стариков немощных. | в период  паводкового  времени | Заведующие ФАП, депутаты. |
| 9. | Согласовать койко  места для принятия лежачих больных, тяжелобольных при необходимости в Калтасинской ЦРБ | до 25.03.2015г. | Главврач Калтасинской ЦРБ Суфияров Р.С., ответственный врач Кутеремской больницы Сафина Д.Г., администрация СП, комиссия. |
| 10. | Организовать круглосуточное дежурство в течении паводкового времени (особенно д.Чумара) | в течении  паводкового времени | Загриев К.М.-депутат избирательного округа и бригада по оказанию первой помощи. |
| 11. | Предупредить, просить, ставить в известность владельцев, имеющих  личный автотранспорт д.Чумара для оказания первой помощи жителям деревни при необходимости | в течении  паводкового времени | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, комиссия. |
| 12 | Подготовить, проанализировать безопасное место для эвакуации людей, при необходимости эвакуации в случае затопления деревни  (в близлежащие населенные пункты). | до 25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, комиссия по чрезвычайным ситуациям, руководители организаций. |
| 13. | Подготовить место для оказания первой помощи жителям деревни в случае затопления (СК, ФАП) | до 25.03.2015г. | Администрация СП, завед.СК,  завед.ФАП. |
| 14. | Определить населенные пункты, которые могут быть подвергнуты подтоплению и оказаться отрезанными от основной территории, | до 25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, комиссия по чрезвычайным ситуациям, руководители организаций. |
| 15. | Уточнить места расположения кладбищ, скотомогильников, шламонакопителей, попадающих под воздействие весеннего паводка, принять меры по предупреждению их размыва | до 25.03.2015г | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, депутаты. |
| 16. | Определить и подготовить места эвакуации населения из зон затопления, маршруты эвакуации и пункты посадки людей на транспорт. | до 25.03.2015г. | Администрация СП Кельтеевский сельсовет, депутаты. |
| 17 | Заблаговременный вывод сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления | До 25.03.2015г. | Глава СП, СХПК «Новый Путь», ООО «Родина» |

**Глава сельского поселения**

**Кельтеевский сельсовет: Б.Р.Рашитов**

Приложение № 2

к решению Совета

сельского поселения

Кельтеевский сельсовет

от «03 » марта 2015г.

№\_\_\_\_

**Состав противопаводковой комиссии**

**СП Кельтеевский сельсовет.**

* + 1. **Председатель комиссии** - Рашитов Б.Р.-глава сельского поселения

Кельтеевский сельсовет;

**Заместитель председателя** - Меньшатов Г.Я.- специалист-землеустроитель СП Кельтеевский сельсовет;

-Сапаева Е.Т.- инспектор ВУС СП Кельтеевский сельсовет;

**2.** **Члены комиссии: д.Чумара**

1. Шамратов Р.М.- участковый лесничий д.Чумара;

2. Салимова С.Н. - заведующий ФАП д.Чумара;

3. Салимов А.Ф. - житель д.Чумара;

4. Загриев К.М. - депутат избирательного округа № 10;

5. Камалова Л.А.- Заведующая СК д.Чумара;

6. Байдавлетов А.Б.-житель д.Чумара.

**3. Члены комиссии: д.Большой Кельтей, д.Графское, д.Шарипово:**

1. Сапаев М.Я.- депутат избирательного округа № 2;

2. Ислаев Р.М.- директор СДК д.Б.Кельтей

3. Нагимова Р.А.- директор Кельтеевской средней школы;

* 1. Сайтаева Л.Д.- фельдшер ФАП д.Б.Кельтей;
  2. Семенкина Т.С.- заведующая ФАП д.Графское;
  3. Валикаева Л.Н.- специалист по делам с молодежью;
  4. Ибатуллин П.Д.- житель д.Графское;

**4. Члены комиссии: с.Кутерем:**

* + 1. Галлямов Р.М.- начальник АНУ;
    2. Зайнутдинов Т.Г.- начальник связи Арланской ЦЭС УС «Калтасы»
    3. Сафина Д.Г.- главный врач участковой больницы с.Кутерем;
    4. Бородин Ю.Т.-директор ООО «Коммунальник» с.Кутерем;
    5. Васинкина И.Г.- директор реабилитационного центра;
    6. Бараш Т.М.- директор Кутеремской средней школы;
    7. Сюткина О.А. заведующая д/садом «Василек» с.Кутерем;
    8. Акчурина А.Ф.- директор ДК «Нефтяник»;

**5. Члены комиссии: д.Верхний Тыхтем, д.Гареевка, д.Новый Ашит, д.Нижний Тыхтем:**

1. Агзамов Р.Р.- председатель СХПК «Новый путь»;
2. Ганиева Л.М.- фельдшер д.Новый Ашит;
3. Камидуллина И.Г.- директор СДК д.В.Тыхтем;
4. Исеметова И.М.-завуч Н.Тыхтемской ООШ;
5. Нуритдинова А.П.- директор СДК д.Н.Тыхтем;
6. Батыршина У.Е.-управляющий делами СП Кельтеевский сельсовет

**Глава сельского поселения**

**Кельтеевский сельсовет Б.Р.Рашитов**